# Laporan Progress Proyek PBL (Project Based Learning)

Dokumen ini berisi rangkuman kemajuan (progress) pengerjaan proyek PBL, termasuk fitur-fitur yang telah berhasil diimplementasikan dan tugas-tugas yang masih harus dikerjakan.

# 1. Progres Saat Ini (Telah Dikerjakan)

Berdasarkan struktur kode (repository) saat ini, proyek telah mencapai tahap pengembangan fitur yang sangat baik. Hampir seluruh fitur dari Sprint 1 hingga Sprint 7 telah diimplementasikan dalam bentuk kode frontend (React/Vite) dan backend (Express/Node.js). Berikut adalah rincian fungsionalitas yang telah selesai dibangun:

Sprint 1 - Persiapan & Database: Inisiasi repository (monorepo), konfigurasi database menggunakan Prisma, skema database telah berjalan, dan rancangan desain/wireframe telah diimplementasikan ke dalam UI.

Sprint 2 - Autentikasi & Profil: Sistem login, registrasi, autentikasi menggunakan JWT, pengelolaan profil mahasiswa (termasuk upload foto & CV), dan ubah password.

Sprint 3 - Modul Admin: Dashboard admin untuk mengelola (CRUD) data master seperti Kategori Kompetensi, Program Studi, data Perusahaan/Mitra, dan mengelola Lowongan Posisi Magang.

Sprint 4 - Katalog Lowongan & Kompetensi Manual: Fitur pencarian dan filter lowongan magang, melihat detail lowongan, serta pengisian tingkat kompetensi (skill) mahasiswa secara manual.

Sprint 5 - Chatbot AI: Integrasi LLM (AI) untuk percakapan (chatbot) pemetaan kompetensi mahasiswa, yang mampu mendeteksi skill dari percakapan dan memindahkannya ke profil mahasiswa.

Sprint 6 - Mesin Rekomendasi (SAW): Implementasi sistem rekomendasi Top-N lowongan magang berdasarkan skor kecocokan (menggunakan metode Simple Additive Weighting) antara kompetensi mahasiswa dengan syarat lowongan.

Sprint 7 - Lamaran, Notifikasi & Dashboard Admin: Alur lamaran mahasiswa (apply), ubah status lamaran oleh admin/perusahaan, notifikasi sistem (lonceng), dan statistik ringkasan di dashboard admin.

# 2. Pekerjaan yang Belum Dikerjakan (Sisa Pekerjaan)

Berdasarkan tasklist proyek (terutama bagian akhir Sprint 7 dan Sprint 8), berikut adalah pekerjaan yang belum diselesaikan atau masih dalam tahap pending/akan datang:

QA & Pengujian Menyeluruh (UAT): Melakukan pengujian end-to-end (User Acceptance Testing) dengan pengguna (mahasiswa) secara nyata, pengujian performa, dan memperbaiki bug yang ditemukan.

Deployment Produksi: Mengunggah (deploy) backend ke layanan hosting (seperti Render/Railway), mengatur database production, dan memastikan frontend (Vercel) terhubung sempurna ke API backend production.

Penanganan Edge Cases & Responsivitas UI: Pengecekan kembali responsivitas layar di mobile/tablet serta skenario-skenario khusus (misalnya perusahaan tanpa user id terikat).

Dokumentasi Akhir & Laporan: Memperbarui dokumen teknis (API Swagger/Postman), melengkapi PRD akhir, menyusun laporan tertulis PBL, dan menyiapkan materi/slide presentasi.

Persiapan Demo: Menyiapkan akun demo (admin, mahasiswa) dan skenario alur yang akan didemokan saat presentasi hasil akhir PBL.